}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | 1. Agustín Andrés Cavieres Núñez 2. Joshua Patricio Cruz Núñez 3. Nicolas Hanss Saavedra Marquez |
| --- | --- |
| Rut | 1. 21.510.556-3 2. 21.759.352-2 3. 21.176.166-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín, Duoc UC. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | VíaSegura: plataforma municipal para la gestión de la ocupación de la vía pública, con evaluación de riesgo delictivo y de congestión. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de soluciones de software (web, móvil y servicios). - Ingeniería de requisitos. - Gestión de proyectos informáticos. - Diseño e implementación de bases de datos. |
| Competencias | El proyecto aborda las seis competencias del perfil de egreso de la carrera. En el resto del documento las nombramos con su código (C1 a C6): - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Elegimos este tema porque detectamos un problema concreto en la gestión del espacio vial de las comunas de la Región Metropolitana. Las empresas de servicios (telecomunicaciones, electricidad, agua y mantención vial) envían cuadrillas con camiones a trabajar en la vía pública, por ejemplo para reparar un poste o intervenir cableado, y para eso necesitan ocupar durante algunas horas un tramo de calle, que es un Bien Nacional de Uso Público. Esa ocupación debe ser autorizada por la municipalidad. En ese proceso identificamos tres problemas relacionados entre sí: - Ocupación informal de la vía: el trámite se realiza de forma presencial o con un formulario estático, por lo que es difícil saber con exactitud qué área se va a ocupar, en qué horario y quién la ocupa. - Inseguridad de las cuadrillas: los trabajadores quedan expuestos en sectores con mayor incidencia delictiva, y la autorización no considera de forma sistemática el riesgo de la zona ni el horario. - Falta de visibilidad municipal: la municipalidad no tiene una vista en tiempo real de qué actividades están autorizadas, lo que complica la fiscalización y la respuesta ante emergencias. Acotamos el proyecto a una comuna modelo, Santiago Centro. La elegimos porque es la comuna con mayor volumen de delitos del país según el CEAD (Centro de Estudios y Análisis del Delito): 78.902 casos policiales en 2025, con una tasa de 14.289,9 casos cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 9.789,3. Además, es una comuna con alto flujo vehicular, para la cual SECTRA publica datos de flujo por calle (en el proyecto usamos 2.278 tramos reales de la comuna). La situación afecta a tres grupos: las empresas y sus trabajadores en terreno, los funcionarios municipales que autorizan y fiscalizan (operadores de la central de monitoreo y supervisores en terreno), y la municipalidad como institución responsable del espacio público. Para el campo laboral de la Ingeniería en Informática el tema es relevante porque se trata de digitalizar un trámite público e integrar varias tecnologías en una sola solución: aplicaciones web y móviles, una base de datos geoespacial, servicios que se comunican en tiempo real y un modelo de análisis de datos. El aporte de valor, que en este caso es simulado porque la municipalidad no es un cliente real, es entregarle a la municipalidad una herramienta para decidir con información (riesgo y congestión de cada solicitud), tener trazabilidad de lo que ocurre en sus calles y contar con un canal de emergencia directo con las cuadrillas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una plataforma que permita a una municipalidad recibir, evaluar, autorizar y fiscalizar las solicitudes de ocupación de la vía pública que hacen las empresas de servicios, considerando el riesgo delictivo y la congestión de la zona y el horario de cada solicitud. La solución se compone de tres subsistemas que se comunican entre sí: - Frontend: un dashboard web para el operador municipal (bandeja de solicitudes, mapa, alertas de pánico, multas y reportería), una web para la empresa y sus choferes, y una aplicación para el supervisor municipal en terreno (lectura de QR, validación de patente, inspección y multas). Las dos últimas son instalables en el celular como PWA. - Backend: una API REST en Node.js con Express y Socket.io, que maneja el ciclo de vida del permiso, la autenticación por roles y los eventos en tiempo real, sobre una base de datos PostgreSQL con PostGIS. - Microservicio de riesgo: un servicio en Python con FastAPI que calcula un puntaje de riesgo y de congestión para el área solicitada, lo clasifica en bajo, medio o alto, y explica en lenguaje simple por qué obtuvo ese resultado. El flujo principal es el siguiente: la empresa crea una solicitud indicando la dirección, el camión y el horario; el sistema calcula el área a partir de las medidas del camión y consulta al microservicio de riesgo; el operador municipal revisa el riesgo y decide; el chofer inicia el trabajo confirmando su ubicación GPS y tomando una foto; el supervisor puede fiscalizar escaneando el QR del permiso; y ante una emergencia el chofer puede usar el botón de pánico, que avisa a la central en tiempo real. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso, porque para resolver el problema tenemos que recorrer el ciclo completo de una solución de software, desde los requisitos hasta las pruebas y la puesta en marcha. A continuación, explicamos cómo usamos cada competencia: - Competencia 1: construimos una solución completa siguiendo el ciclo de vida del software, con pruebas automatizadas en cada módulo (Jest en el backend, Vitest en la web de empresa y pytest en el microservicio). - Competencia 2: diseñamos una base de datos relacional en PostgreSQL con PostGIS que guarda las áreas de los permisos como geometrías, impide aprobar dos permisos que se crucen en el mismo lugar y horario mediante una restricción de exclusión, y mantiene una bitácora que no se puede modificar. Para datos semiestructurados, como el detalle de la evaluación de riesgo, usamos columnas JSONB, y los datos geográficos se intercambian en formato GeoJSON. - Competencia 3: levantamos y documentamos los requisitos en una Especificación de Requisitos de Software según el estándar IEEE 830, con 27 requisitos funcionales y los requisitos no funcionales del sistema. - Competencia 4: planificamos y controlamos el proyecto con una metodología en cascada, con un desglose del trabajo (WBS), un cronograma por semana, criterios de éxito por hito y un plan de riesgos con su mitigación. - Competencia 5: diseñamos la solución considerando el marco regulatorio y la seguridad: la Ley 19.880 (silencio administrativo) y la Ley 21.719 de protección de datos personales, que nos llevó a no registrar la ubicación continua de los choferes. Además aplicamos autenticación con JWT, control de acceso por roles, contraseñas almacenadas con hash (bcrypt) y límite de intentos de inicio de sesión. - Competencia 6: desarrollamos aplicaciones para dispositivos móviles que usan la cámara y el GPS del celular. Partimos con una app en React Native y luego pasamos a aplicaciones web instalables (PWA), para usar un solo código en distintos dispositivos. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo nos interesa el desarrollo de software que resuelva problemas reales de la ciudad y que integre varias tecnologías, no solo una aplicación aislada. VíaSegura nos permite trabajar en lo que queremos hacer profesionalmente: sistemas distribuidos, aplicaciones web y móviles, bases de datos y análisis de datos. Cada integrante se hizo cargo del área que más le interesa desarrollar: - Agustin Cavieres: desarrollo frontend y experiencia de usuario. Está a cargo de las aplicaciones web y móviles del sistema y de su diseño visual. - Joshua Cruz: desarrollo backend y bases de datos. Está a cargo de la API, las reglas de negocio, la seguridad y el modelo de datos geoespacial. - Nicolas Saavedra: análisis de datos y servicios inteligentes. Está a cargo del microservicio de riesgo, del uso de datos públicos reales (SECTRA y CEAD) y del clustering de zonas de riesgo. Realizar este proyecto contribuye a nuestro desarrollo profesional porque nos obliga a trabajar como lo haría un equipo de desarrollo real: integrar el trabajo de tres personas en un mismo repositorio, cumplir hitos, responder a la retroalimentación de un cliente (en este caso el profesor) y defender las decisiones técnicas con evidencia. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el proyecto es factible por las siguientes razones: - Tiempo: el desarrollo se organizó en siete semanas dentro del semestre, sumando las horas de taller de la asignatura y trabajo autónomo. El trabajo se divide en tres módulos independientes (frontend, backend y microservicio de riesgo), lo que permite que los tres integrantes avancen en paralelo y se sincronicen en hitos de integración. - Materiales: solo se necesitan los computadores personales del equipo y un celular para probar la cámara y el GPS. Todo el software es libre o gratuito (Node.js, React, Python, FastAPI, PostgreSQL con PostGIS, MapLibre GL con mapas de OpenStreetMap) y los servicios en la nube tienen planes gratuitos suficientes para el proyecto (Supabase para la base de datos y Render para el despliegue). - Factores que facilitan el desarrollo: existen datos públicos y gratuitos que podemos usar, como el flujo vehicular por calle de SECTRA y las estadísticas delictuales por comuna del CEAD; hay librerías maduras para trabajar con datos geográficos; y contamos con la retroalimentación periódica del profesor. Factores que dificultan el desarrollo y cómo los abordamos: - No existen datos públicos de delitos con su ubicación exacta (el CEAD solo publica totales por comuna). Lo resolvemos con un dataset simulado de incidentes, ajustado con las cifras reales del CEAD por comuna. - El portal del CEAD no tiene una API, por lo que sus datos se capturan de forma manual. Como se actualizan por período y no por solicitud, una actualización periódica es suficiente. - Los planes gratuitos tienen limitaciones: Supabase pausa el proyecto tras una semana sin uso y Render suspende el servicio tras 15 minutos de inactividad. Para la demostración reactivamos los servicios con anticipación y contamos con un video de respaldo. - Pueden surgir cambios de alcance durante el semestre, como ocurrió tras la retroalimentación del profesor. Para controlarlos, cada cambio se registra en el plan del proyecto con su justificación antes de implementarlo. - Un atraso individual podría afectar al resto del equipo. Para mitigarlo, el cronograma deja claro qué entrega cada integrante por semana, de modo que otro compañero pueda apoyar las tareas críticas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web distribuida que permita a una municipalidad gestionar las solicitudes de ocupación de la vía pública de las empresas de servicios, evaluando automáticamente su riesgo delictivo y de congestión, y apoyando la fiscalización y la seguridad de las cuadrillas en terreno. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema según el estándar IEEE 830. - Diseñar un modelo de datos geoespacial que evite el solapamiento de permisos y registre una bitácora inalterable de eventos. - Implementar un microservicio que calcule un puntaje de riesgo delictivo y de congestión, explicado en lenguaje simple, a partir del área, la fecha y el horario de una solicitud. - Construir el ciclo de vida completo del permiso: solicitud, evaluación, decisión municipal, inicio del trabajo en terreno y cierre. - Desarrollar herramientas de fiscalización en terreno: lectura de QR, validación de patente, checklist de inspección y registro de multas. - Implementar un canal de emergencia que transmita las alertas de pánico a la central municipal en tiempo real. - Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas automatizadas unitarias, de integración y de extremo a extremo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto utilizamos la metodología en cascada, porque los requisitos del sistema estaban bien definidos desde el inicio (los documentamos en la ERS) y porque el proyecto tiene una fecha de entrega fija. Avanzamos por etapas secuenciales, donde cada una entrega un producto que es la base de la siguiente. Como el sistema está dividido en tres módulos independientes, los tres integrantes recorrimos las mismas etapas en paralelo y nos sincronizamos en dos hitos comunes: la integración funcional de los tres módulos y la entrega final. Etapas de la metodología - 1. Requisitos: definimos el problema, el alcance, los usuarios y los requisitos funcionales y no funcionales, y los documentamos en la Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830). - 2. Diseño: definimos la arquitectura de tres subsistemas, el modelo de datos en PostgreSQL con PostGIS, los contratos entre los servicios y el plan del proyecto (WBS, cronograma, hitos y riesgos). - 3. Implementación: cada integrante desarrolló su módulo. El primer hito de integración fue el flujo mínimo: una solicitud creada desde el frontend llega al backend, este consulta al microservicio de riesgo y recibe un puntaje real. Después se completaron las reglas de negocio, la fiscalización y los ajustes. - 4. Pruebas: validamos cada módulo con pruebas automatizadas (unitarias, de integración y de extremo a extremo) y con escenarios de riesgo bajo, medio y alto construidos sobre los datos reales del proyecto. - 5. Despliegue y cierre: preparamos la configuración de despliegue en Render y la base de datos en Supabase, y realizamos el cierre con la documentación y la presentación del proyecto. Cuando el profesor nos pidió cambios (por ejemplo, calcular el área de la solicitud de forma automática y separar las aplicaciones por tipo de usuario), los registramos como anexos del plan con su justificación, y los incorporamos volviendo a pasar por diseño, implementación y pruebas antes de seguir avanzando. Forma de trabajo en GitHub - Cada integrante trabaja en una rama personal fija (agustin-frontend, joshua-backend y nicolas-riesgo). - Los commits son pequeños y frecuentes, con la convención feat:, fix:, chore:, test: y docs:. - Antes de integrar, cada uno trae los cambios de los demás y abre un Pull Request hacia la rama develop. La versión final pasa de develop a main. Funciones y responsabilidades - Agustin Cavieres, Frontend: dashboard web municipal, web de empresa y chofer, y aplicación del supervisor en terreno (React, MapLibre GL y PWA); diseño visual y experiencia de usuario; pruebas de la interfaz. - Joshua Cruz, Backend y base de datos: API REST en Node.js con Express, autenticación y roles (JWT), ciclo de vida del permiso, eventos en tiempo real con Socket.io, alertas de pánico, modelo de datos en PostgreSQL con PostGIS, generación de documentos PDF y QR, y pruebas del backend. - Nicolas Saavedra, Microservicio de riesgo: servicio en Python con FastAPI para el puntaje de riesgo y congestión, clustering de zonas rojas, investigación e integración de datos públicos (SECTRA y CEAD), calibración del modelo, pruebas del servicio y estructura inicial del repositorio. - Los tres integrantes: levantamiento de requisitos, revisión de los Pull Requests de los compañeros, pruebas de integración y documentación del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Especificación de Requisitos de Software (ERS) | Documento según IEEE 830 con el propósito, el alcance, los usuarios, las restricciones, 27 requisitos funcionales y los requisitos no funcionales del sistema. | Es la base para diseñar el sistema y para verificar al final si cumple lo comprometido (competencia C3). |
| Avance | Modelo de datos | Esquema de la base de datos PostgreSQL con PostGIS: entidades, relaciones, restricción de exclusión espacio-temporal y bitácora de eventos, implementado en scripts de migración SQL. | Demuestra el diseño y la implementación de la base de datos que soporta el sistema (competencia C2). |
| Avance | Diagramas de arquitectura y UML | Diagrama de arquitectura de los tres subsistemas, diagrama del flujo principal y diagramas UML del sistema. | Muestran cómo se organizan y comunican los componentes antes y durante la implementación (competencias C1 y C5). |
| Avance | Documento de requisitos no funcionales | Detalle de los requisitos de rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad, con el criterio para verificarlos. | Permite evaluar la calidad del sistema más allá de sus funciones (competencias C1 y C5). |
| Avance | Versión integrada del sistema (hito de integración) | Demostración del flujo mínimo: solicitud creada desde el frontend, evaluación de riesgo real en el microservicio y respuesta con puntaje y estado desde el backend. | Comprueba que los tres módulos funcionan juntos en la mitad del proyecto (competencias C1 y C4). |
| Final | Plan y registro de pruebas | Casos de prueba ejecutados y sus resultados: pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo del backend (Jest), de la web de empresa (Vitest) y del microservicio (pytest), más los escenarios de riesgo. | Evidencia que el sistema fue validado con buenas prácticas y que los errores encontrados se corrigieron (competencia C1). |
| Final | Aplicación (código fuente) | Repositorio en GitHub con las tres aplicaciones del frontend, el backend, el microservicio de riesgo, los scripts de base de datos y la documentación de cada módulo. | Es el producto principal del proyecto y muestra el historial de trabajo de cada integrante (competencias C1, C5 y C6). |
| Final | Configuración de despliegue | Archivos de configuración para desplegar el backend y el microservicio en Render, con la base de datos en Supabase, y las instrucciones para publicar las aplicaciones web. | Demuestra que la solución puede ponerse en marcha fuera del entorno de desarrollo (competencias C1 y C4). |
| Final | Informe final y presentación | Informe con el desarrollo, los resultados y las conclusiones del proyecto, y presentación final con demostración del sistema funcionando. | Permite contrastar lo planificado con lo logrado y defender las decisiones técnicas ante la comisión (competencia C4). |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C3 | Levantamiento y especificación de requisitos | Definir el problema, el alcance y los usuarios, y redactar la ERS según IEEE 830. | Plantilla ERS, Word, reuniones del equipo | 1 semana (S1) | Agustin Cavieres, Joshua Cruz y Nicolas Saavedra | Facilita: el problema está claro desde el inicio. Dificulta: acotar el alcance a lo que se puede construir en el semestre. |
| C4 | Planificación del proyecto | Elaborar el WBS, el cronograma por semana, los criterios de éxito por hito, el plan de riesgos y el protocolo de GitHub. | Documento del plan en el repositorio, GitHub | 1 semana (S1) | Agustin Cavieres, Joshua Cruz y Nicolas Saavedra | Dificulta: coordinar tres módulos en paralelo; se resuelve con hitos de integración comunes. |
| C2 | Diseño del modelo de datos | Diseñar e implementar el esquema en PostgreSQL con PostGIS: comunas, empresas, usuarios, permisos, evaluaciones de riesgo, alertas, infracciones y bitácora. | Supabase, PostGIS, SQL | 1 semana (S1) | Joshua Cruz | Dificulta: los ORM no manejan bien las geometrías ni la restricción de exclusión, por lo que se usa SQL nativo. |
| C1, C5 | Configuración de los tres subsistemas | Crear el repositorio y las ramas, y levantar el esqueleto de las aplicaciones, de la API y del microservicio con sus datasets. | GitHub, Node.js, React, Python | 1 semana (S1) | Agustin Cavieres, Joshua Cruz y Nicolas Saavedra | Dificulta: incompatibilidad de versiones de librerías con Python 3.14; se actualizan las dependencias. |
| C1, C2 | Microservicio de riesgo: puntaje y zonas rojas | Implementar el puntaje de riesgo y congestión por polígono, el clustering DBSCAN normalizado por densidad poblacional y su calibración. | Python, FastAPI, GeoPandas, scikit-learn | 2 semanas (S1 y S2) | Nicolas Saavedra | Dificulta: no hay datos públicos de delitos con ubicación exacta; se usa un dataset simulado. |
| C1 | Backend: núcleo e integración | Implementar autenticación por roles, ciclo de vida del permiso, WebSocket del botón de pánico e integración HTTP con el microservicio. | Node.js, Express, Socket.io, Axios | 2 semanas (S1 y S2) | Joshua Cruz | Es el hito de integración: si se atrasa, se prioriza el flujo mínimo entre los tres módulos. |
| C6 | Frontend inicial | Desarrollar la app móvil (solicitud con polígono en el mapa, geofencing con foto y botón de pánico) y el dashboard del operador. | React Native, Expo, React, MapLibre GL | 2 semanas (S1 y S2) | Agustin Cavieres | Dificulta: la librería de mapas nativa falló en el celular; se reemplaza por MapLibre dentro de un WebView. |
| C1, C5 | Reglas de negocio y fiscalización base | Implementar cola de espera con prioridad, revocación, cascada del pánico (WebSocket, SMS y cola local), bitácora, escáner QR y reportes. | Node.js, PostgreSQL, Twilio (SMS), React | 1 semana (S3) | Joshua Cruz y Agustin Cavieres | Dificulta: semana con feriados, por lo que se acota a las reglas principales. |
| C3, C4 | Ajustes por retroalimentación del profesor | Calcular el área de la solicitud con las medidas del camión, agregar vehículos y validación de patente, y separar el frontend en web de empresa y chofer y app del supervisor. | Anexo A del plan, React, PWA | 1 semana (S4) | Agustin Cavieres, Joshua Cruz y Nicolas Saavedra | Dificulta: cambio de alcance a mitad del proyecto; se registra en el plan antes de implementarlo. |
| C1, C5, C6 | Fiscalización y trazabilidad | Agregar estados de rechazo y suspensión, código de acceso para el chofer, resolución en PDF con QR, checklist de inspección, multas y reportería. | Node.js, PDFKit, QR, React | 1 semana (S5) | Joshua Cruz y Agustin Cavieres | Facilita: el modelo de datos ya contemplaba infracciones y bitácora. |
| C1, C2 | Datos reales y riesgo explicado | Agregar la explicación del puntaje, mayor peso en horario nocturno, datos de SECTRA y CEAD, ranking de inspecciones y mapa de riesgo por calle de Santiago Centro. | SECTRA, portal CEAD, Python | 1 semana (S5) | Nicolas Saavedra | Dificulta: el portal del CEAD no tiene API, por lo que su dato se captura de forma manual, y la fuente alternativa de calles (OpenStreetMap vía Overpass) resultó inestable, por lo que se usa SECTRA. |
| C1, C5 | Panel de empresa y seguridad | Agregar registro de empresa en pasos, nómina de trabajadores con importación CSV, solicitud de cambio de horario y medidas de seguridad en la API. | Node.js, React, Vitest | 1 semana (S6) | Joshua Cruz y Agustin Cavieres | Dificulta: nuevos cambios pedidos por el profesor; se priorizan los más importantes para la demostración. |
| C1 | Pruebas del sistema | Escribir y ejecutar pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo en cada módulo, y escenarios de riesgo bajo, medio y alto. | Jest, Supertest, Vitest, pytest | Continua (S1 a S6) | Agustin Cavieres, Joshua Cruz y Nicolas Saavedra | Facilita: los módulos independientes se pueden probar por separado. |
| C1, C4 | Preparación del despliegue | Configurar el despliegue del backend y del microservicio en Render y la base de datos en Supabase. | Render, Supabase | S4 a S7 | Joshua Cruz y Nicolas Saavedra | Dificulta: los planes gratuitos se suspenden por inactividad; se prepara un video de respaldo. |
| C6, C4 | Rediseño visual y cierre | Aplicar un diseño visual común a las tres aplicaciones, agregar la página de perfil y completar la documentación del proyecto. | React, CSS, documentación en el repositorio | 1 semana (S7) | Agustin Cavieres (diseño) y los tres integrantes (documentación) | Dificulta: cerrar funcionalidades y documentación en la misma semana. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 | Fase 2 |  |  |  |  | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 27 ago - 6 sep | S2 7 - 13 sep | S3 14 - 20 sep | S4 21 - 27 sep | S5 28 sep - 4 oct | S6 5 - 11 oct | S7 12 - 17 oct |
| Levantamiento y especificación de requisitos |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de los tres subsistemas |  |  |  |  |  |  |  |
| Microservicio de riesgo: puntaje y zonas rojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend: núcleo e integración |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito de integración (flujo mínimo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de negocio y fiscalización base |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes por retroalimentación del profesor |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscalización y trazabilidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos reales y riesgo explicado |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel de empresa y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación del despliegue |  |  |  |  |  |  |  |
| Rediseño visual y cierre |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: la Fase 1 corresponde a la definición del proyecto (requisitos y diseño), la Fase 2 al desarrollo y las pruebas, y la Fase 3 al cierre. La semana S1 incluye la redacción de la ERS (27 al 29 de agosto) y la configuración inicial del repositorio (31 de agosto). Las fechas se obtuvieron del historial de commits del repositorio.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.